

**Cronograma del Plan de Tesis**

**Alumno:** José David Mamani Vilca

**Tema:** Generación Procedural de Misiones Basadas en Modelos de Personalidad dentro de los Videojuegos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Desde | Hasta | Actividad |
| 03/09/2019 | 01/10/2019 | Redacción del Plan de Tesis |
| 06/09/2019 | 10/09/2019 | Redacción del Capítulo 1 (Introducción): Objetivo General, Objetivos Específicos, Motivación Contexto, Planeamiento. |
| 10/09/2019 | 12/09/2019 | Corrección del Capítulo 1 |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | Presentación del Capítulo 1 |
| 15/09/2019 | 18/09/2019 | Redacción del Capítulo 2: Estado del Arte, Marco Teórico |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | Revisión del Capítulo 2: Estado del Arte, Marco Teórico |
| 20/09/2019 | 20/09/2019 | Presentación del Capítulo 2 Estado del Arte / Marco Teórico |
| 20/09/2019 | 01/10/2019 | Finalización en la Redacción del Plan de Tesis |
| 02/10/2019 | 06/10/2019 | Corrección de observaciones encontradas en el Plan de Tesis. |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | Presentación y Aprobación del Plan de Tesis |
| 20/10/2019 | 25/10/2019 | Implementación de los modelos de comportamiento y modelos de personalidad utilizando *The Big Five.* (5% de resultados) |
| 26/10/2019 | 01/11/2019 | Implementación del Sistema para la generación de *quest* utilizando CONAN (15%) |
| 02/11/2019 | 15/11/2019 | Implementación del Sistema para la generación de *quest* utilizando StoryAssembler (35%) |
| 16/11/2019 | 19/11/2019 | Redacción del Capítulo Resultados. |
| 19/11/2019 | 20/11/2019 | Revisión del Capítulo Resultados. |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | Presentación del Capítulo Resultados |
| 24/11/2019 | 30/11/2019 | Redacción del Documento Avances de Tesis |
| 01/12/2019 | 10/12/2019 | Presentación del Documento Avances de Tesis |

**Firma Alumno**